## Slide 1: 2d 게임 프로그래밍 프로젝트 3차 발표
게임공 2016180027
야준서

## Slide 2
내용 | 1차 발표 목표 범위 | 실제 개발 완료 범위 | 진척도
맵 | 기본, 함정 맵 2종 구현 | 기본맵 2종 | 80%
게임 코어 기능 | 몬스터와 주인공 충돌 구현 아이템으로 인한 캐릭터 능력 향상 | 몬스터 주인공 충돌구현 | 70%
캐릭터 컨트롤 | 좌우이동, 점프, 기본공격 구현 | 좌우,점프,기본공격 구현 | 100%
사운드 | 보스전과 일반전투 2종 구현 | 구현못함 | 0%
애니메이션 | 달리기, 점프, 죽음, 공격, 스테이지 이동 등등 | 달리기,점프,공격 구현 | 80 %
모델링 | 드래곤 캐릭터 1종, 기본 몬스터 1종, 보스 몬스터 1종 | 드래곤, 기본몬스터 2종 보스 1종 | 80%
난이도 | 적의 체력 증가 보스 스피드 증가 | 보스1 패턴 구현 | 70%
개발 진척율

## Slide 3
https://github.com/yajunseo/2DGP-Project/graphs/commit-activity
주 | 커밋 횟수
1주차 | 0
2주차 | 2
3주차 | 4
4주차 | 3
5주차 | 10 (저장소 분리)
6주차 | 7
7주차 | 4
8주차 | 9

## Slide 4: 게임 데모